常州市城市绿化工程信息管理办法

（征求意见稿）

一、总则

1.1为加强常州市城市绿化工程信息管理，规范绿化工程信息资料的收集，根据《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》、《常州市城市绿化条例》等国家有关法律法规、标准特制定此办法。

1.2本办法适用于本市行政区域内经发改委审批、核准、备案的园林绿化工程项目（包括新建、改建、扩建）。

1.3常州市城市管理局负责本市行政区域内城市绿化工程信息管理指导工作。

水利、交通工程附属绿化的工程信息管理工作由水利、交通等行政主管部门负责。

市级审批的园林绿化工程，由市绿化管理指导站负责工程信息管理工作；非市级审批的园林绿化工程，由各辖市（区）城市绿化主管部门负责工程信息管理工作。

- 二、基本规定

- 2.1建设单位在工程开工前，负责到市、辖市（区）城市绿化主管部门进行绿化工程信息申报，填写《常州市绿化工程建设信息表》（附表1）。

- 2.2 绿化种植面积3000㎡以上且造价100万元以上（含100万元）的城市园林绿化工程，建设单位在工程开工前，负责到市、辖市（区）城市绿化主管部门办理绿化工程项目报建登记手续，签订《江苏省建设工程档案报送责任书》，填写《建设工程（项目）档案管理登记表》。

- 在项目竣工验收前，建设单位应当提请城建档案馆对工程档案进行专项验收，验收合格后取得市城市建设档案馆出具的《江苏省建设工程档案专项验收意见书》。

- 市、辖（区）城市绿化主管部门在办理竣工验收备案时，查验《江苏省建设工程档案专项验收意见书》。

- 建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案馆报送完整准确、符合要求的建设工程档案，城建档案馆出具《建设工程档案接收证明书》。

- 2.3各项新建、改建、扩建园林绿化建设项目中，房屋建筑工程和市政基础设施工程部分的，工程文件归档要求参照《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》DGJ32/TJ143-2012执行。

- 2.4本办法未明确的，按有关文件、规定执行。

三、工程资料分类及归档范围

3.1 建设单位工程文件归档范围（具体分类和组卷可参考附录表A）

- 决策立项文件；

- 勘察、测绘、设计文件；

- 工程招标及承包合同文件；

- 工程开工文件；

- 商务文件；

- 工程竣工备案文件；

- 其他涉及到向主管部门申报、审批的有关文件，均应按有关主管部门的规定进行并及时归档整理。

3.2 工程监理文件归档范围（具体分类和组卷可参考附录表B）

（1）监理管理类资料；

（2）监理施工类资料；

- 竣工验收资料；

- 其他文件等应按照相关规定填写和编制。

3.3工程施工文件归档范围（具体分类和组卷可参考附录表C）

（1）工程管理与验收资料；

（2）施工管理资料；

（3）施工技术文件；

- （4）原材料、（半）成品合格证、复试报告；

- （5）施工测量记录；

- （6）施工记录；

- （7）新材料、新工艺、新技术施工记录；

- （8）施工试验记录；

- （9）施工质量验收记录

- （10）竣工图

- 各项新建、改建、扩建项目均应编制竣工图，竣工图由建设单位委托施工单位或设计单位进行绘制，地下管线部分及中、大规格乔木绿化种植点位分布等需要测绘的须委托专业单位进行测绘。

- 四、验收与移交

- 4.1 验收

- 工程资料的验收应与工程竣工验收同步进行，工程资料不符合要求，不得进行工程竣工验收。

- 建设单位应按照国家和本市城建档案管理的有关要求，对勘察、设计、施工、监理汇总的工程档案资料进行认真审查，确保其完整、准确。建设单位应将竣工验收过程及验收备案时形成的文件资料归入工程档案。

- 工程档案资料的形成和编制单位应按照本标准的规定，认真编制工程档案，凡验收中发现有不符合技术要求、缺项、缺页等，应退回并由编制单位进行整改，直至合格。

- 4.2 移交

- 建设单位一般需整理叁套档案资料，一份报送市城市建设档案馆永久保存，一份移交业主单位，一份由建设单位自存，只有一份原件的应将原件存放市城市建设档案馆。建设单位需将档案移交目录（备案表）和有鲜章的竣工图电子数据同步向市、辖市（区）城市绿化主管部门移交。

五、现行标准规范

5.1 GB/T50328-2019《建设工程文件归档整理规范》

5.2 DGJ32/TJ 143-2012《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》

5.3 2018版《常州市建设工程档案编报手册》

5.4 DG/TJ08-701-2000《园林工程质量检验评定标准》

5.5 CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》

5.6《常州市园林绿化工程竣工验收和工程质量综合评价标准（试行）》

- 六、附录用表

附表1：           常州市绿化工程建设信息表

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目分类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项文号 |  |  |  |  | 立项级别 |  |  |  |  |  |  |
| 行政区划 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| 绿地面积 |  | ㎡ |  |  | 其中绿化种植面积 |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 项目总投资 |  | 万元 |  |  | 资金来源 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案、施工图审查 |  | 方案审查 |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工图审查 |  |  |  | 有□ 无□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位名称 |  |  | 合同金额 | 项目负责人 |  |  |  | 电话 |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （总包）施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （分包）施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |  |  |
| 承发包方式 |  | □公开招标 □邀请招标 □直接发包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量监督机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A                 建设单位工程文件组卷参考表

| 编号 | 类别 | 资料名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 决策立项文件 | 项目建议书（代可行性研究报告） |  |
|  |  | 对项目建议书（代可行性研究报告）的批复文件 |  |
|  |  | 环境影响审批文件 |  |
|  |  | 关于立项的会议纪要、领导批示 |  |
|  |  | 项目评估研究资料 |  |
|  |  | 批准的立项文件 |  |
|  |  | 其他文件：掘路占路审批文件、移伐树木审批文件等有关部门的审查意见和协议 |  |
| A2 | 勘察、测绘、设计 文件 | 工程地质勘察报告 |  |
|  |  | 水文地质勘察报告 |  |
|  |  | 审定设计批复文件及附图 |  |
|  |  | 初步设计文件 |  |
|  |  | 初步设计审核文件 |  |
|  |  | 施工图设计文件 |  |
|  |  | 对设计文件的审查意见 |  |
| A3 | 工程招标及相关合同文件夹 | 勘察招投标文件 |  |
|  |  | 设计招投标文件 |  |
|  |  | 拆迁招投标文件 |  |
|  |  | 施工招投标文件 |  |
|  |  | 监理招投标文件 |  |
|  |  | 设备、材料招投标文件 |  |
|  |  | 勘察合同 |  |
|  |  | 设计合同 |  |
|  |  | 拆迁合同 |  |
|  |  | 施工合同 |  |
|  |  | 监理合同 |  |
| 编号 | 类别 | 资料名称 | 备注 |
| A3 | 工程招标及相关合同文件夹 | 材料设备采购合同 |  |
|  |  | 中标通知书 |  |
| A4 | 工程开工文件 | 工程质量监督登记表 |  |
|  |  | 建设工程附属绿化工程开工告之受理通知单 |  |
| A5 | 商务文件 | 工程投资估算材料 |  |
|  |  | 工程设计概算 |  |
|  |  | 施工图预算 |  |
|  |  | 工程结算 |  |
|  |  | 项目决算 |  |
|  |  | 交付使用固定资产清单 |  |
| A6 | 工程竣工备案文件 | 建设单位竣工验收通知书 |  |
|  |  | 园林绿化工程竣工验收备案表 |  |
|  |  | 建设单位工程竣工验收报告 |  |
|  |  | 设计单位工程质量检查报告 |  |
|  |  | 勘察单位工程质量检查报告 |  |
|  |  | 养护、保修责任书，设备使用说明书 |  |
|  |  | 开工前原貌、施工过程、竣工新貌等影像资料 |  |

表B              监理单位工程文件组卷参考表

| 编号 | 类别 | 资料名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 监理管理资料 | 总监理工程师任命书 |  |
|  |  | 监理报告 |  |
|  |  | 监理规划、监理实施细则 |  |
|  |  | 监理月报 |  |
|  |  | 监理会议纪要 |  |
|  |  | 工程项目监理日志 |  |
|  |  | 监理工作总结 |  |
|  |  | 工程质量评估报告 |  |
| B2 | 施工监理资料 | 工程开工令 |  |
|  |  | 工作联系单 |  |
|  |  | 监理通知 |  |
|  |  | 工程暂停令 |  |
|  |  | 工程复工令 |  |
|  |  | 监理旁站记录 |  |
|  |  | 监理抽查记录 |  |
|  |  | 监理巡视记录 |  |
|  |  | 不合格项处置记录 |  |
|  |  | 延期审批表 |  |
|  |  | 费用索赔审批表 |  |
|  |  | 工程款支付证书 |  |
|  |  | 见证记录 |  |
|  |  | 有见证取样和送检见人告知书 |  |
|  |  | 有见证试验汇总表 |  |
|  |  | 工程变更单 |  |

表C            施工单位竣工资料、竣工图组卷参考表

| 编 号 | 案卷题名 |  | 资料名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专 业 名 称 | 类 别 名 称 |  |  |
| C1 | 综合 | 工程管理与验收资料 | 工程概况表 |  |
|  |  |  | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |
|  |  |  | 单位（子单位）工程竣工预验收报验表 |  |
|  |  |  | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  |
|  |  |  | 单位（子单位）工程植物成活率统计记录 |  |
|  |  |  | 施工总结（含新材料、新工艺的运用） |  |
|  |  |  | 工程质量竣工报告 |  |
|  |  | 施工管理资料 | 开工报审表 |  |
|  |  |  | 施工进度计划报审表 |  |
|  |  |  | 工程延期申报表 |  |
|  |  |  | 工程复工报审表 |  |
|  |  |  | 工程进度款报审表 |  |
|  |  |  | 工程变更费用报审表 |  |
|  |  |  | 费用索赔申请表 |  |
|  |  |  | 工程款支付申请表 |  |
|  |  |  | 监理通知回复单 |  |
|  |  | 施工技术文件 | 工程技术文件报审表 |  |
|  |  |  | 施工组织设计 |  |
|  |  |  | 施工组织设计审批表 |  |
|  |  |  | 图纸会审记录 |  |
|  |  |  | 设计交底记录 |  |
|  |  |  | 技术交底记录 |  |
|  |  |  | 设计变更通知单 |  |
|  |  |  | 工程洽商记录 |  |
| 编号 | 案卷题名 |  | 资料名称 | 备注 |
|  | 专 业 类 别 | 类 别 名 称 |  |  |
| C1 | 综合 | 施工技术文件 | 安全交底记录 |  |
| C2 | 绿化种植工程 | 施工物资资料 | 工程物资进场报验表 |  |
|  |  |  | 产品合格证粘贴衬纸 |  |
|  |  |  | 苗木、种子进场报验表 |  |
|  |  |  | 苗木进场检验记录 |  |
|  |  |  | 种植土进场检验记录 |  |
|  |  |  | 种植土试验报告 |  |
|  |  |  | 种子发芽率试验报告 |  |
|  |  | 施工测量记录 | 施工测量定点放线报验表 |  |
|  |  |  | 工程定位测量记录 |  |
|  |  |  | 测量方法复核记录 |  |
|  |  | 施工 记录 | 隐蔽工程检查记录 |  |
|  |  |  | 交接检查记录 |  |
|  |  |  | 绿化用地处理记录 |  |
|  |  |  | 土壤改良检查记录 |  |
|  |  |  | 病虫害防治检查记录 |  |
|  |  |  | 苗木保护记录 |  |
|  |  | 施工质量验收记录 | 分项/分部工程施工报验表 |  |
|  |  |  | 检验批质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| C3 | 园林景观构筑物及其他造景工程 | 施工物资资料 | 工程物资进场报验表 |  |
|  |  |  | 材料、构配件进场检验记录 |  |
|  |  |  | 材料试验报告 |  |
|  |  |  | 设备开箱检验记录 |  |
|  |  |  | 设备及管道附件试验记录 |  |
| 编号 | 案卷题名 |  | 资料名称 | 备注 |
|  | 专 业 类 别 | 类 别 名 称 |  |  |
| C3 | 园林景观构筑物及其他造景工程 | 施工物资资料 | 产品合格证粘贴衬纸 |  |
|  |  |  | 各种物资出厂合格证、质量保证书 |  |
|  |  |  | 预制钢筋混凝土构件出厂合格证 |  |
|  |  |  | 钢构件出厂合格证 |  |
|  |  |  | 水泥性能出厂合格证 |  |
|  |  |  | 钢材性能检测报告 |  |
|  |  |  | 木结构材料检测报告 |  |
|  |  |  | 防水材料性能检测报告 |  |
|  |  |  | 水泥试验报告 |  |
|  |  |  | 砂试验报告 |  |
|  |  |  | 钢材试验报告 |  |
|  |  |  | 碎（卵）石试验报告 |  |
|  |  |  | 木材试验报告 |  |
|  |  |  | 防水卷材试验报告 |  |
|  |  | 施工测量记录 | 施工测量定点放线报验表 |  |
|  |  |  | 工程定位测量记录 |  |
|  |  |  | 测量复核记录 |  |
|  |  |  | 基槽验线记录 |  |
|  |  | 施工 记录 | 隐蔽工程检查记录 |  |
|  |  |  | 地基处理记录 |  |
|  |  |  | 地基钎探记录 |  |
|  |  |  | 桩基施工记录 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑记录 |  |
|  |  | 施工试验记录 | 土壤压实度试验记录 |  |
|  |  |  | 土壤最大干密度试验记录 |  |
| 编号 | 案卷题名 |  | 资料名称 | 备注 |
|  | 专 业 类 别 | 类 别 名 称 |  |  |
| C3 | 园林景观构筑物及其他造景工程 | 施工试验记录 | 混凝土抗压强度试验记录 |  |
|  |  |  | 砌筑砂浆抗压强度试验报告 |  |
|  |  |  | 混凝土抗渗试验报告 |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |
|  |  |  | 防水工程试水记录 |  |
|  |  |  | 水池满水试验记录 |  |
|  |  |  | 景观桥荷载通行试验记录 |  |
|  |  | 施工质量验收记录 | 分项/分部工程施工报验表 |  |
|  |  |  | 检验批质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| C4 | 园林铺地工程 | 施工物资资料 | 工程物资进场报验表 |  |
|  |  |  | 材料、构配件进场检验记录 |  |
|  |  |  | 材料试验报告（通用） |  |
|  |  |  | 产品合格证粘贴衬纸 |  |
|  |  |  | 各种物资出厂合格证、质量保证书 |  |
|  |  |  | 水泥性能出厂合格证 |  |
|  |  |  | 钢材性能检测报告 |  |
|  |  |  | 木结构材料检测报告 |  |
|  |  |  | 防水材料性能检测报告 |  |
|  |  |  | 水泥试验报告 |  |
|  |  |  | 砂试验报告 |  |
|  |  |  | 钢材试验报告 |  |
|  |  |  | 碎（卵）石试验报告 |  |
|  |  |  | 木材试验报告 |  |
| 编号 | 案卷题名 |  | 资料名称 | 备注 |
|  | 专 业 类 别 | 类 别 名 称 |  |  |
| C4 | 园林铺地工程 | 施工物资资料 | 透水砖试验报告 |  |
|  |  | 施工测量记录 | 施工测量定点放线报验表 |  |
|  |  |  | 工程定位测量记录 |  |
|  |  |  | 测量复核记录 |  |
|  |  | 施工 记录 | 隐蔽工程检查记录 |  |
|  |  |  | 混凝土浇筑记录 |  |
|  |  | 施工试验记录 | 土壤压实度试验记录 |  |
|  |  |  | 土壤最大干密度试验记录 |  |
|  |  |  | 混凝土抗压强度试验记录 |  |
|  |  |  | 砌筑砂浆抗压强度试验报告 |  |
|  |  |  | 混凝土抗渗试验报告 |  |
|  |  | 施工质量验收记录 | 分项/分部工程施工报验表 |  |
|  |  |  | 检验批质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| C5 | 园林用电工程 | 施工物资资料 | 工程物资进场报验表 |  |
|  |  |  | 材料、构配件进场检验记录 |  |
|  |  |  | 材料试验报告 |  |
|  |  |  | 设备开箱检验记录 |  |
|  |  |  | 设备及管道附件试验记录 |  |
|  |  |  | 产品合格证粘贴衬纸 |  |
|  |  |  | 电缆试验报告 |  |
|  |  |  | 电缆、电线、电柜、电箱、照明灯具、插座等用电材料及设备的出厂合格证、生产许可证、ccc认证及证书复印件 |  |
| 编号 | 案卷题名 |  | 资料名称 | 备注 |
|  | 专 业 类 别 | 类 别 名 称 |  |  |
| C5 | 园林用电工程 | 施工物资资料 | 主要设备安装技术文件 |  |
|  |  | 施工测量记录 | 施工测量定点放线报验表 |  |
|  |  |  | 工程定位测量记录 |  |
|  |  |  | 测量复核记录 |  |
|  |  |  | 基槽验线记录 |  |
|  |  | 施工 记录 | 隐蔽工程检查记录 |  |
|  |  |  | 电缆敷设检查记录 |  |
|  |  |  | 电器照明装置安装检查记录 |  |
|  |  | 施工试验记录 | 夜景灯光效果试验记录 |  |
|  |  |  | 设备单机试运行记录 |  |
|  |  |  | 电气绝缘电阻测试记录 |  |
|  |  |  | 电气照明全负荷试运行记录 |  |
|  |  |  | 电气接地装置隐检/测试记录 |  |
|  |  | 施工质量验收记录 | 分项/分部工程施工报验表 |  |
|  |  |  | 检验批质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分部/子分部工程质量验收记录 |  |
| C6 | 园林给排水工程 | 施工物资资料 | 工程物资进场报验表 |  |
|  |  |  | 材料、构配件进场检验记录 |  |
|  |  |  | 材料试验报告 |  |
|  |  |  | 设备开箱检验记录 |  |
|  |  |  | 设备管理及管道附件试验记录 |  |
|  |  |  | 产品合格证粘贴衬纸 |  |
|  |  |  | 管材产品质量证明文件、合格证 |  |
| 编号 | 案卷题名 |  | 资料名称 | 备注 |
|  | 专 业 类 别 | 类 别 名 称 |  |  |
| C6 | 园林给排水工程 | 施工物资资料 | 主要材料、设备等产品质量合格证及检测报告 |  |
|  |  |  | 主要设备安装说明书 |  |
|  |  | 施工测量记录 | 施工测量点放线报验表 |  |
|  |  |  | 工程定位测量记录 |  |
|  |  |  | 测量复核记录 |  |
|  |  |  | 基槽验线记录 |  |
|  |  | 施工记录 | 隐蔽工程检查记录 |  |
|  |  | 施工实验记录 | 施工试验记录 |  |
|  |  |  | 给水管道通水试验记录 |  |
|  |  |  | 给水管道水压试验记录 |  |
|  |  |  | 污水管道闭水试验记录 |  |
|  |  |  | 调试记录 |  |
|  |  | 施工质量验收记录 | 分项/分部工程施工报验表 |  |
|  |  |  | 检验批质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分项工程质量验收记录 |  |
|  |  |  | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| C7 | 新技术、新工艺、新材料运用 |  | 施工记录、质量控制 |  |
| C8 | 竣工图 |  | 综合图卷 |  |
|  |  |  | 绿化种植卷 |  |
|  |  |  | 景观构筑物及其他造景卷 |  |
|  |  |  | 园林铺地卷 |  |
|  |  |  | 园林用电卷 |  |
|  |  |  | 园林给排水卷 |  |