附件

2023年三季度招标代理机构双随机检查存在问题及扣分一览表

| 抽查单位名称 | 检查内容 | 存在的问题 | 扣分 | 违反的相关文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 溧阳高新区科技新城7#地块开发项目全过程代建开发 | 招标代理委托合同中委托代理招标内容缺勘察、设计和施工 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 公告发布到开标，时间少于45天 | 0.5 | 关于加强房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理工作的若干意见 |  |
|  |  | 招标内容包含勘察、设计、施工（房建、市政）等多个资质内容，限定联合体最多只能2家，限制、排斥潜在投标人 | 0.5 | 《中华人民共和国招标投标法》 |  |
|  |  | 个别项目将项目代建和工程建设混在一起招标 | 0.5 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 资格审查条件缺勘察、设计资格要求 | 0.5 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 招标内容不清晰、不规范 | 0.5 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 项目产生异议和投诉 | 0.5 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 | 扣分小计：3.2 |
| 江苏溧投招标服务有限公司 | 溧阳市上兴镇上沛卫生院室外附属工程 | 项目组组长未填注册资格，代理事项及承办人安排未填 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 招标控制价编制人、复核人未盖章，合同备案书日期不全 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 合同款支付不符合规定 | 0.2 | 《财政部住房和城乡建设部关于完善建设工程价款结算有关办法》 |  |
|  | 溧阳市图书馆改造提升项目 | 未使用示范文本 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 合同中未明确项目组组成人员 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 招标控制价编制签章不规范 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 | 扣分小计：1.2 |
| 江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司 | 2022年度溧阳市农村生活污水综合整治工程设计、采购、施工、运营一体化（EPC+O）项目 | 注册人员未提供注册证号 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 运营合同缺签订日期 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  | 溧阳市创智园南区标准厂房工程监理 | 项目组长注册资格未填 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 | 扣分小计：0.6 |
| 江苏三省管理咨询有限公司 | 东方广场新建工程施工总承包 | 清单编制人不是项目组成员 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  | 东方广场新建工程设计 | 未抽取经济评委 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 书面情况报告不完整 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 档案资料不完整 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 | 扣分小计：0.8 |
| 常州公诚建设咨询有限公司 | 崔北幼儿园新建项目装饰装修分包工程 | 无 |  |  |  |
|  | 崔北幼儿园新建项目施工总承包 | 档案资料不完整 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 | 扣分小计：0.2 |
| 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 常州市江边五期及污水资源化利用工程-厂区污水处理工程 | 档案未及时归档 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  | 2023年邹区镇农村生活污水治理工程勘察、设计 | 代理事项及承办人安排未填 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 招标代理委托合同没有签订日期 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 档案资料未及时归档 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 | 扣分小计：0.8 |
| 江苏国瑞工程造价咨询有限公司 | 戚墅堰街道市政综合管网提升改造工程-延陵东路（工农桥-S232）市政综合管网提升改造工程 | 招标文件编制人与合同不一致 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 中标合同签订日期有缺失 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  | 常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-工房北区片区西片整治提升工程市政工程施工总承包 | 无 |  |  | 扣分小计：0.4 |
| ## 常州嘉威建设项目管理有限公司 | 东南液晶地块规划道路（凤栖路-凤翔路）道路工程项目市政总承包 | 无 |  |  |  |
|  | ## 常州氢湾国际创新社区项目施工总承包 | 代理组分工不明确 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 招标文件编制人未签字 | 0.2 | 《江苏省工程招标代理机构动态考评管理办法》附件2 |  |
|  |  | 合同款支付不符合规定 | 0.2 | 《财政部住房和城乡建设部关于完善建设工程价款结算有关办法》 | 扣分小计：0.6 |