| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价债券资金使用年度：2024年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家智能工业机器人产业计量测试中心 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 常州检验检测标准认证研究院 |  |  |
| 国家重大项目库代码 |  | 2311-320400-04-01-439790 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320400-0007 |  |  |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.42 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  |  | 0.42 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 计划完成207件设备的采购，并开始基建准备工作。 |  |  |  | 共采购207台件检测设备，完成基建前期工作。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位的及时性 | 及时 | 及时 | 7 | 7 | 银行到账回单 |  |  |
|  |  | 资金使用的合规性 | 合规 | 合规 | 7 | 7 | 资金专户存放，专项辅助核算。 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | 建立《基建支出规定》，参照《财务管理制度》。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | 支付审批流程完整，符合制度规定。 |  |  |
| 产出 | 数量指标 | 完成采购设备数量 | 207 | 207 | 6 | 6 | 设备采购发票、合同。 |  |  |
|  |  | 完成工程结算数量 | 0 | 0 | 2 | 2 | 工程竣工决算 |  |  |
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 设备验收单 |  |  |
|  | 时效指标 | 设备采购及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 采购验收单 |  |  |
|  |  | 工程推进及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 各类批复文件 |  |  |
|  | 成本指标 | 项目总成本（万元） | ≤总概算金额 | 4200 | 8 | 8 | 2024年专项债总支出 |  |  |
| 效益 | 经济效益 | 年度完成投资额 | 4200 | 4200 | 8 | 8 | 2024年专项债总支出 |  |  |
|  | 社会效益 | 为企事业单位提供机器人性能检测服务数。 | ≥100家 | 124家 | 8 | 8 | 业务系统记录 |  |  |
|  | 生态效益 | 项目建设过程中采用绿色环保节能材料，减少自然资源消耗。 | 绿建二星建筑指标 | 按照绿建二星建筑要求建设 | 6 | 6 | 建筑合同 |  |  |
|  | 可持续发展 | 年设备投入资金 | ≥300万元 | 1614万元 | 5 | 5 | 账簿记录 |  |  |
|  |  | 年研发立项项目数 | ≥2项 | 3项 | 5 | 5 | 立项批复 |  |  |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 客户满意度 | ≥95% | 98.40% | 6 | 6 | 客户零投诉 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 自评偏差原因及 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |