招标采购文件

采购项目编号：

采购项目名称：新阳光食品城违法建设拆除工程

采购单位名称：常州市城市管理综合行政执法监督局

常州市城市管理综合行政执法监督局

二〇二五年九月

目录

第一章	总 则	4

第二章	响应文件的组成	18

第三章	项目需求	20

第四章	合同主要条款	24

第五章	评审细则	29

友情提醒	32

常州市城市管理综合行政执法监督局

新阳光食品城违法建设拆除工程

项目概况

新阳光食品城违法建设拆除工程的潜在供应商应在常州市城市管理综合行政执法监督局获取采购文件，并于2025年  月  日   （北京时间）前提交响应文件。

招标采购公告

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：新阳光食品城违法建设拆除工程

比选方式：公开比选

预算金额：人民币200000元

最高限价（控制价）：人民币180000元

采购需求：本项目为位于常州市钟楼区常金路以南、新312国道以西违法建设拆除工程。

合同履行期限：工期5个工作日。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；供应商具有有效期内的安全许可证；供应商具拆除类似结构房屋经验和施工、安全等资质。

三、获取采购文件

1.时间：

2.地点：

3.方式：

请符合资质的供应商发送资料扫描件至       ，主题为项目编号+供应商名称：

（1）《报名申请书》一份（见附件），加盖公章后扫描；

（2）有效营业执照复印件，加盖公章后扫描；

（3）采购文件费用转账截图

5.供应商最终资格的确认以投标开始后资格审查结果为准。

四、响应文件提交

截止时间：

地点：

五、开启

时间：

地点：

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

现场踏勘：采购人不组织，供应商自行踏勘。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名称：常州市城市管理综合行政执法监督局

地址：江苏省常州市钟楼区五星街道芦墅路6号

联系人：

联系电话：

- 总 则

- 一、采购方式

本次采购采取公开比选方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

二、供应商资格要求

### 1.满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

### 2.满足本文件实质性条款的规定

### 三、投标费用

供应商应自行承担其响应文件以及响应文件参加投标过程中所产生之一切费用。无论采购结果如何，采购方对上述费用不负任何责任。

四、采购文件的组成

本文件及依法对本文件所作出的书面更正的内容均为采购文件的组成部分。

供应商应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，应及时向采购方索取，否则责任自负。

供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

五、采购文件的补充、澄清、更正

1.供应商提出的与本项目有关的任何问题须在收到采购文件后，按规定时间以书面形式递交至采购方，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应采购文件的条款和要求。

3.采购方有权对已发出的采购文件进行必要的澄清或更正。

4.采购方可视具体情况，延长投标截止时间和投标时间。

5.所有有关采购文件的补充、澄清、更正内容将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。

六、供应商的义务

1.供应商应当认真阅读采购文件，完全明了采购项目的内容。

2.供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应对采购文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3.供应商应在投标截止时间前，将密封的响应文件送达投标地点。

4.供应商不得相互串通投标报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购方或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购方串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。

七、投标报价

1.本项目投标报价应包括为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购方不再支付其他任何费用。

2.投标报价方式

（1）供应商应按照采购文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。

供应商填报分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购方将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项投标内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

（2）投标报价高于最高限价的作为无效响应处理。报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

八、响应文件组成

详见第二章响应文件的内容

九、响应文件的有效期

投标有效期为规定的投标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

十、响应文件递交截止时间及地点

供应商应在规定的截止日期和时间之前将响应文件递交至采购公告中注明的地点，凡逾期送达的响应文件将不予接收。

供应商在递交响应文件时须提供有效的法定代表人或委托人身份证原件，未提供的，采购方不接收其响应文件，不予参加投标和评审。

## 十一、响应文件的修改和撤回

供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。

供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并应在封袋上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

在投标截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

十二、评标方式

本次采购采用网上评标方式。

## 十三、招标小组

1.招标小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）推荐或确定成交供应商；

（5）向采购方或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

2.招标小组应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（4）负责评审报告的起草；

（5）配合相关部门的投诉处理工作；

## 十四、评审内容的保密

1.投标开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

2.在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

## 十五、对响应文件的审查

响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

1.资格审查：依据法律法规和采购文件的规定对响应文件中的资格证明文件进行审查。

2.符合性审查：依据采购文件的规定，由评审委员会从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

在详细评审之前，评审委员会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过招标小组三分之二及以上成员的认定。招标小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，招标小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

3.响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理：

（1）供应商未通过报名或者供应商名称与报名信息发生实质性改变的；

（2）响应文件递交时未按规定密封、盖章的，电子光盘未提供或未单独密封的；

（3）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重失信行为记录名单的。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）网站的相关主体信用记录）。

（4）响应文件未按规定签字或盖章的；

（5）未按第二章响应文件的组成中要求提供带“*”项材料或者与带“*”项内容存在负偏离的；

（6）响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

（7）响应文件材料所述情况和所附相关资料不符的；

（8）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（9）供应商在一份响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

（10）供应商的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

（11）招标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，招标小组应当将其作为无效响应处理；

（12）响应文件含有采购方不能接受的附加条件的；

（13）采购文件明确规定无效的其他情形，或者其他被招标小组认定无效的情况；

（14）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

十六、响应文件的澄清

1.为了有助于响应文件的审查、评价和比较，招标小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.招标小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。

3.供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变超出采购文件的范围及改变响应文件的实质性内容。

4.响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。存在缺项漏项或者数量不符合采购文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.供应商拒不按照招标小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

6.招标小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠投标后的任何外来证明。投标截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、确定成交的依据。

## 十七、终止竞争性投标活动的情况

### 1.因情况变化，不再符合规定的竞争性投标采购方式适用情形的；

### 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 3.供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 4.因重大变故，采购任务取消的。

## 十八、评审、确定成交人方法

### 1.本项目采用以下第（1）种方法：

（1）综合评分法 响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的供应商为成交供应商。

（2）最低评标价法 响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交供应商。

### 2.采购方授权招标小组直接确定成交供应商。

### 十九、成交结果及公示

1.采购方将成交结果在                        上予以公告。公告期限为1个工作日。成交结果公示内容按照《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》（财办库〔2020〕50号）规定执行。

2.若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）向采购方行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被招标小组发现的。

（5）与采购方或者其他供应商恶意串通的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（7）不符合法律、法规的规定的。

3.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购方提出该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章（原件）。采购方将在收到经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如供应商在成交公告期限届满之日起七个工作日后向采购方提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章（原件）或未提供明确的请求和必要的证明材料的，采购方有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购方有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。

未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。如有参加投标的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交资格的，采购方对成交供应商不承担任何责任。

## 二十、成交通知书

1.成交结果确定后，采购方将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知书对采购方和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购方改变成交结果或者成交供应商放弃成交，均应当承担相应的法律责任。

3.采购方对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

二十一、履约保证金

无

## 二十二、合同的签订

1.成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照采购文件确定的事项与采购方签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购方造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2.采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购方同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购方有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购方损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

4.合同履行中，采购方需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

5.成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购方及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购方有权追究其违约责任，同时采购方有权与排位在成交供应商之后第一位的成交供应商签订合同或重新委托进行采购。

6.除因不可抗力或发包人原因延误外，若甲方因其它非主观因素（如极端天气、自然灾害、政策调整、主管部门要求等）需调整或取消工期的，有权调整或取消开工/竣工时间。中标方需无条件配合甲方，不得以此为由提出额外费用索赔。

# 第二章   响应文件的组成

## 一、资格审查材料

证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（响应文件中提供的材料均需加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料）。

*1.响应函

*2.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）

*3.授权委托书身份证复印件（双面）

*4.法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件

*5.承诺函

*6.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）提供截图

*7.3年内未违法声明

*8. 建筑工程施工总承包三级及以上资质

*9.有效期内的安全许可证

10.中小企业声明函

## 二、价格及有关商务部分材料

*1.报价一览表

*2.分项报价表

## 三、技术部分材料

## 1.施工组织设计。编制具体要求是：编制时应说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2．施工组织设计除采用文字表述外可视项目情况附下列图表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（2）劳动力计划表

（3）计划开工、竣工日期和施工进度网络图

（4）施工总平面图。

*3.偏离表

*4.质量保证、服务承诺书

5.其他评审相关资料

## 四、说明

1.上述带“*”条款供应商必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。

2.对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其他相关的证明材料（不限于此）。

## 第三章    项目需求

## 一、项目概况

## 本次拆除工程项目位于常州市钟楼区常金路以南、新312国道以西钢结构房屋，拆除建筑面积约1960平方米。

## 二、工程内容

## 1.根据采购方要求将位于常州市钟楼区常金路以南、新312国道以西违法建设房屋进行拆除，包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘等）、制定方案、技术资料、施工、安全防护、围挡维护、清理现场、拆后物料处置、技术服务、主管单位验收、质保期和采购文件所要求的相关服务等全部内容。

## 2.承包方式：总价包干

## 3.工程位置

## 三、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面拆除 | 平 |  |  |
| 2 | 拆除钢架 | 米 |  |  |
| 3 | 门窗拆除 | 平 |  |  |
| 4 | 砖砌墙拆除 | 平 |  | 含拆除瓷砖、墙体等 |
| 5 | 吊顶拆除 | 平 |  |  |
| 6 | 机械费 | 项 |  | 含大型挖机、小型挖机、装载机等 |
| 7 | 水车 | 天 |  | 含雾炮车和3名操作人 |
| 8 | 吊车 | 天 |  | 含观察员等 |
| 9 | 垃圾清理费 | 车 |  |  |
| 10 | 垃圾清理费 | 车 |  |  |
| 11 | 规费 | 项 |  | 含人员保险等 |
| 12 | 措施费 | 项 |  | 含建、拆围挡，灭火器、施工电费等 |
| 13 | 管理费 | 天 |  | 含前期勘察、设计，现场2-3名安全员、工人用餐、防暑降温、夜间看护等 |
| 14 | 税金 | 项 |  |  |

## 四、质保期及质量标准

计划工期：本工程以采购方发出的开工令通知为准，施工工期为5个工作日，同时施工工期必须严格服从采购方的安排，满足工程进度的要求。若遇不可抗力原因，可经采购方同意后延期。

质量标准：符合配套的相关工程质量验收规范的合格等级，确保一次性验收合格。

五、具体服务要求

1.采购人对违法建设做出认定并保障强制拆除符合《常州市违法建设治理办法》规定的程序。

2.采购人应确保供应商可进入现场实施作业的可行性条件，供应商按照采购人的要求，结合现场情况，合理完成指定范围内的地上建、构筑物拆除。

3.供应商拆除的建筑垃圾应及时运出现场依法进行处置，保持场容整洁。

4.拆除涉及水、电、煤气等设施时应在确保完全断电的情况下进行，以确保作业人员的安全。

5.在拆除区域设置醒目警示标志，做好围栏围挡等防护措施。拆除过程时做好安全防护，防止掉落的建筑废弃物伤人。

6.根据拆除现场作业环境，制定相应的消防安全措施。

7.现场安全文明施工由成交供应商全面负责，施工过程中承包方要严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等。要加强安全保护措施，做好施工紧急事故预案及安保措施方案，确保工地现场的安全，施工期间（含每日停工后）及工程未竣工验收前的夜间看护责任由中标方全权承担，中标方需配备专职夜间看护人员，配备照明、监控、警示标识等必要安防设备，防止物料丢失、人员误入或现场设施损坏，相关看护费用已包含在投标报价中，甲方不额外支付发生任何事故，责任与费用均由成交供应商自行承担。

8. 本项目拆除完成后的所有物料（包括但不限于钢结构构件、砖瓦、门窗等），所有权均归当事人新阳光食品城所有。中标方需在工程竣工验收前配合新阳光食品城完成物料清点与交接。

9.除因不可抗力或发包人原因延误外，若甲方因其它非主观因素（如极端天气、自然灾害、政策调整、主管部门要求等）需调整或取消工期的，有权调整或取消开工/竣工时间。中标方需无条件配合甲方，不得以此为由提出额外费用索赔。

六、付款方式

1.工程竣工验收合格后，支付合同金额的50%，结算审计后按照审计金额支付全部余款（无息）。

2. 成交供应商向采购人申请付款时须提供等额的正规税务发票。

七、其他说明：

报价应包括人工、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用。除此以外采购人不再支付其他任何费用。本项目总价款还包含成交供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用。

## 第四章    合同草案条款

甲方（全称）：常州市城市管理综合行政执法监督局

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方双方就工程施工事项经协商达成一致。

## 一、工程概况

工程名称：新阳光食品城违法建设拆除工程项目

工程地点：

## 二、工程承包范围与承包方式

承包范围：

承包方式：本工程采用总价包干方式

## 三、合同工期

1.总工期为5个工作日。开工日期为2025年  月  日，竣工日期为2025年  月  日。

2.因不可抗力或发包人的原因引起的工期延误，需办理签证，方可在合同工期中扣除相应的工期。

3.工期延误：每天按合同价的2‰进行处罚。

4.除本条款第2条（不可抗力或发包人原因延误）约定情形外，若甲方因其它非主观因素（如极端天气、自然灾害、政策调整、主管部门要求等）需调整或取消工期的，有权调整或取消开工/竣工时间。中标方需无条件配合甲方，不得以此为由提出额外费用索赔。

## 四、合同价款及结算条件

1.本合同采用固定总价方式，合同总价为人民币   元整（大写：              ），工程量清单报价表（详见附件）。

## 五、基本要求

1.施工方案要求

（1）拆除工程开工前，乙方应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织设计或安全专项施工方案；制订拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全培训；按安全程序施工并指派现场安全检查员。

（2）建立完善的施工现场安全组织结构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的一切责任。

2.安全技术管理

（1）在恶劣的气候条件下，严禁进行拆除作业。

（2）当日拆除施工结束后，所有机械设备应远离被拆除建筑。施工期间的临时设施，应与被拆除建筑保持安全距离。

（3）拆除工程施工过程中，当发现重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、 组织抢救、做好保护，并及时向上级组织部门报告。

（4）施工现场的周围要设置围栏、屏障等，并张贴标志或悬挂标志牌，夜间要设置红灯，防止有人误入，发生危险。

3.乙方应做好施工区域成品保护，施工过程中如发现隐蔽管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必须无条件及时修复并承担由此发生的各种费用。

4.文明施工：乙方对工程的安全文明负责，如需现场加工，需配备相应的消防设备或其它相关保护措施，并承担工程建设过程中的所有人身和财产安全责任，一旦发生安全事故，乙方必须承担由此产生的全部经济和社会责任。乙方应做好职工工资发放工作，如有因乙方工资发放原因而引起职工投诉，经核实后甲方有权从乙方工程款中扣除，直接发放给职工，并对乙方处于投诉工资相同数额的罚款。

5.夜间施工：施工期间（含每日停工后）及工程未竣工验收前的夜间看护责任由中标方全权承担，中标方需配备专职夜间看护人员，配备照明、监控、警示标识等必要安防设备，防止物料丢失、人员误入或现场设施损坏，相关看护费用已包含在投标报价中，甲方不额外支付发生任何事故，责任与费用均由成交供应商自行承担。

6.接受监理单位全过程施工监理。

## 六、质量标准

严格按照有关法律法规及政策性文件等要求进行施工，要求一次性验收合格。如乙方因自身原因未达到一次性合格，甲方将按分部分项工程费的10%对乙方进行处罚。

## 七、工程管理人员要求

甲方指派代表协助乙方做好施工协调工作。

乙方指派为驻工地代表，组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

## 八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同书

2.清单报价表

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解释顺序。

## 九、工程款支付

1.工程竣工验收合格后，支付合同金额的50%，结算审计后按照审计金额支付全部余款（无息）。

## 十、违约责任

1.合同生效后，任何一方不得单方终止合同，中止合同方要支付对方本合同价的5%的违约金。

2.甲乙双方如有任何争议，本着友好协商的原则，共同商议解决，协商不成，则提交常州仲裁委员会仲裁。

## 十一、合同生效

本合同双方约定法定代表人（或法定代表人委托人）签字盖章后生效。

## 十二、其他事项

1.甲、乙双方履行合同全部义务，工程款全部结清后，本合同即终止；

2. 本项目拆除完成后的所有物料（包括但不限于钢结构构件、砖瓦、门窗等），所有权均归当事人新阳光食品城所有。中标方需在工程竣工验收前配合新阳光食品城完成物料清点与交接。

3.除因不可抗力或发包人原因延误外，若甲方因其它非主观因素（如极端天气、自然灾害、政策调整、主管部门要求等）需调整或取消工期的，有权调整或取消开工/竣工时间。中标方需无条件配合甲方，不得以此为由提出额外费用索赔及违约赔偿。

4.本合同未尽事宜以采购文件和响应文件为准。

5.本合同一式肆份，甲方保存贰份，乙方保存贰份。

甲方（盖公章）：                      乙方（盖公章）：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

代理人：                              代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：

银行账号：

签订日期：

注：以上是合同的简易模板，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

## 第五章    评审细则

## 一、评审方法与确定成交人原则

1. 最终报价在采购最高限价以下的为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不成交。

2.本次采购采用综合评分法。招标小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件技术部分进行评审和评价。评标结果按综合评分由高到低顺序排列，综合评分相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且综合评分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

3.综合评分相同的，按报价由低到高顺序排列。招标小组认为，排在前面的成交供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，招标小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

4.对于小微企业提供本企业或者其他小微企业制造的产品进行价格扣除：对小型和微型企业产品的价格给予5% 的扣除用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位的视同小微企业，给予价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。

## 二、评分标准：

| 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）*价格权重 | 40 |
| 业绩 | 供应商自2020年1月1日至本项目投标公告之日止，承担过类似工程项目的有效业绩，每提供一个有效业绩证明得3分，最高得6分。 注：响应文件中提供业绩合同等证明材料复印件并加盖供应商公章。 | 6 |
| 企业实力 | 1.供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一份有效认证证书的得2分，最高得4分； 2.供应商具有消防设施施工承包二级及以上资质的得2分。 本项最高得6分。 注：响应文件中提供相关证书、资质证明材料复印件并加盖供应商公章。 | 6 |
| 项目人员组成 | 1.拟配的项目经理具备建筑工程专业建造师的得2分。 2.拟配的技术负责人具备机电工程专业建造师的得2分。 注：响应文件中提供相关证书复印件并加盖供应商公章。 | 4 |
| 拆除方案 | 招标小组根据供应商针对本项目提供的详细拆除方案，包括实施方案、现场组织、风险控制、现场清理等进行综合评分： （1）总体实施方案及现场组织： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 未提供不得分。 （2）风险控制及现场清理： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 未提供不得分。 | 10 |
| 应急方案 | 招标小组根据供应商针对本项目提供的详细应急预案，包括应急指挥、应急行动、应急避险、资源调配、扩大应急、突发处置等内容进行综合评分： 整体措施方案完整、 可行，能完全满足项目实施要求，得10分； 整体措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得6分； 整体实施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分。 未提供不得分。 | 10 |
| 安全文明施工措施 | 招标小组根据供应商针对本项目提供的安全施工、文明施工、环境保护措施进行综合评分： 措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得10分； 措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得6分； 措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 2分； 未提供不得分。 | 10 |
| 消防防控措施 | 招标小组根据供应商提供的针对本项目的消防防控措施进行综合评分： 措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得10分； 措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得6分； 措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 2分； 未提供不得分。 | 10 |
| 实地踏勘 | 供应商应积极参与现场实地踏勘并形成踏勘记录，提供现场踏勘回执得4分。未提供不得分。 | 4 |

注： 1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件，并加盖供应商公章，要求“原件或公证件核查”的须在响应截止前将相关原件或公证件随同响应文件一并提交以供招标小组核查，过时不予接收。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

3.为便于评审，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

## 友情提醒

各供应商：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记采购文件上表述的各项事宜时间节点，特别是招标时间和地点，涉及到本项目的所有原件均需在招标截止时间前到达招标现场。

2.响应文件正副本密封并在封袋骑缝处加盖供应商公章。资格证明材料提供复印件的一定要加盖公章，有要求提供原件的必须提供原件。

3.需要提供样品的，请严格按采购文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

4.因采购文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在招标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性地制作响应文件积累充分的原始资料。

5.设定最高限价的，超过限价一律废标。

6.请精心仔细审阅采购文件，特别是黑体字。如有疑问，请按采购文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的采购组织工作提出宝贵意见。电话：0519-89853339

最后祝您投标成功！

本采购文件的最终解释权归常州市城市管理综合行政执法监督局所有

（全文完）